## Slide 1: Библиотека за валидиране на данни
Изработили: Владимир Владимиров, Румен Павлов, Михаил Георгиев

## Slide 2: Описание на проекта
Разработеният проект представлява библиотека за валидиране на лични данни на човек , които включват: име, възраст, дата на раждане, ЕГН и др.
Функционалности на библиотеката:​
  Валидиране на имена
  Валидиране на възраст
  Валидиране на град
  Валидиране на пол
  Валидиране на ЕГН
  Валидиране на телефон
  Валидиране на имейл
  Валидиране на дата

## Slide 3: Екип и роли​
Михаил Георгиев – мениджър, разработчик, тестер, архитект
Румен Павлов – разработчик, тестер
Владимир Владимиров – разработчик, технически писател

## Slide 4: Бюджет на проекта
Chart: 
| Начало на проекта | Планиране | Разработка | Цялостно тестване | Документиране
Actual cost | 0 | 3180 | 22785.2 | 1164 | 2640
Remaining cost | 0 | 0 | 134.8 | 0 | 0
Baseline cost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 5: Разпределение на работата и бюджета
Chart: Диаграма на свършената работа
| Владимир | Михаил | Румен
Actual work | 270 | 254 | 246
Remaining work | 2 | 2 | 2
Baseline work | 0 | 0 | 0
Chart: Кръгова диаграма на разпределение на ресурсите
| Type: Work | Type: Material | Type: Cost
Продажби | 16904 | 13000 | 0

## Slide 6: Разпределение на бюджета
Chart: 
| Владимир | Михаил | Румен | Компютър | Електричество | Интернет | Консумативи
 | 5440 | 6380 | 5084 | 3000 | 50 | 16.19 | 0



## Slide 7: Система за управление на проекта

## Slide 8: Профил на риск
Описание | Вероятност | Вляние
Липса на време | Средна | Високо
Липса на ресурси | Ниска | Средно
Напускане на член от екипа | Ниска | Средно

## Slide 9: Възможности за бъдеща разработка
Разширяване на обсега на валидационните функции(валидиране на данни различни от лични данни)

## Slide 10: Благодарим ви за вниманието !